P1

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P – chi tiết vừa đủ; sẵn sàng bổ sung | Thẻ chỉ có tiêu đề nên Developers không hiểu phạm vi và tiêu chí chấp nhận. |
| H2 | Sai | D.E.E.P – ưu tiên theo giá trị | Tính năng chia tiền có giá trị nghiệp vụ cao hơn đổi màu giao diện nhưng lại xếp sau. |
| H3 | Sai | D.E.E.P – chi tiết vừa đủ; ước lượng sơ bộ | Tên thẻ còn mơ hồ và mức “lớn” chưa đủ để làm rõ yêu cầu; cần bổ sung dần trước khi triển khai. |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Developers có thể đề xuất thẻ nhưng chỉ Product Owner được thêm, bớt và sắp xếp thứ tự. |
| H5 | Sai | Luồng Trello; tiêu chuẩn Done | Thiếu cột kiểm thử/xác minh và không nên chuyển thẻ code xong sang Done nếu chưa đạt tiêu chuẩn hoàn thành. |

P2

H1: Đổi thành thẻ có mô tả mục tiêu, phạm vi và tiêu chí chấp nhận cụ thể; PO bổ sung chi tiết trước khi đưa vào Sprint

H2: PO sắp xếp “Tự động chia tiền cho các khách đi ghép” lên trên “Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội” vì giá trị nghiệp vụ cao hơn

H3: Đổi thành “Cho phép khách đánh giá chuyến đi ghép sau khi hoàn tất”, bổ sung mô tả và tiêu chí chấp nhận; ước lượng sơ bộ được Developers làm rõ khi refinement

H4: Tú ghi đề xuất tối ưu tốc độ tải bản đồ để PO xem xét; chỉ PO quyết định thêm thẻ và vị trí ưu tiên trong Product Backlog

H5: Sắp xếp cột: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → Review/Testing → Done